Vender HHA-ERP como SaaS — propuesta estratégica

De: Sebastián Vargas Isaza, CEO HHA Group Para: Alejandro Morales, Co-fundador HHA Group Tema: Convertir nuestra app interna en producto comercial vendible Fecha: 2026-04-28 Decisión solicitada: ¿Vamos por esta línea de negocio nueva o no?

TL;DR

Construimos en 6 meses un sistema operativo digital que cubre TODA la

operación de un laboratorio cosmético: inventario, compras, producción,

calidad, marketing, finanzas, contabilidad, dirección técnica, RRHH,

comunicación interna con IA, integración Shopify, parser de actas con

Claude. No existe producto equivalente en Colombia para nuestro vertical.

Mercado potencial: 80-150 laboratorios cosméticos colombianos que hoy

operan con Excel, papel, o ERPs genéricos (SAP/Odoo) que no entienden

cosmética.

Modelo de negocio: SaaS mensual $290K-$1.29M COP por cliente.

A 24 meses con 80 clientes activos: **MRR $90M COP/mes = ARR $1.080M

COP/año**.

Inversión necesaria: 4-6 meses de desarrollo dedicado + capital

para contratar 1 SDR y 1 customer success a partir del cliente 5.

Lo que recomiendo hoy: validar la decisión Q4 2026, mientras

seguimos consolidando HHA Group internamente. Si en septiembre el

sistema está sólido, lanzamos.

1. Contexto: ¿qué tenemos en las manos?

El sistema actual (cifras reales)

27.940 líneas de código Python+JS, 19 módulos

278 tests automatizados corriendo en CI

38 migraciones de schema aplicadas

+377 endpoints REST operativos

12 personas usándolo a diario en HHA Group

Producción real desde hace 6 meses con cero downtime crítico

PWA instalable en celular como app nativa

Lo que cubre operacionalmente (de extremo a extremo)

Inventario MPs con FEFO, lotes, vencimientos

Compras: solicitudes → OCs → pago con comprobante PDF

Producción: programación, fórmulas BOM, déficit automático

Calidad: cuarentena, NCs, CAPA, CoA, estabilidades, calibraciones,

auditorías

Dirección Técnica: fórmulas con versionado, INVIMA, SOPs

con vencimientos

Marketing: campañas, influencers con ciclo de pago, ROI por

campaña, integración Shopify

Tesorería: caja, P&L multi-empresa, AR/AP aging, runway,

facturas con SIIGO export

RRHH: empleados, nómina con flujo automático, ausencias, SGSST

Comunicación interna: tareas con matriz RACI, chat, parser

de actas comité, quejas con análisis IA Claude

IA agentes: análisis semanal automático CEO con Claude

Lo que NO existe en el mercado colombiano

| Capacidad | SAP | Odoo | Soluciones nicho | HHA-ERP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertical cosmética | ❌ | ❌ | parcial | ✅ |
| Diagnóstico INCI fórmulas | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Versionado fórmulas con BPM | ❌ | ❌ | parcial | ✅ |
| Integración Shopify cosmético | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Parser actas Gemini → tareas | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| IA Claude integrada | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Onboarding self-service rápido | ❌ | parcial | ❌ | en construcción |
| Precio mensual <$1.5M COP | ❌ | parcial | varía | ✅ |
| Implementación <2 semanas | ❌ | 3-6 meses | 1-3 meses | ✅ |

2. Mercado potencial — números

Segmento principal: laboratorios cosméticos colombianos

~80-150 empresas según ANDI Cámara Cosmética

Tamaño: 5-50 empleados, ventas $500M-$10.000M COP/año

Hoy operan con: Excel (60%), Holded/Alegra/Siigo solo (20%),

SAP/Odoo (15%), papel (5%)

Pain points reales (validados con tu propia experiencia):

Trazabilidad de fórmulas perdida en Excel

INVIMA vencidos sin alerta

Compras descoordinadas con producción

Marketing influencers no integrado a contabilidad

No hay vista única para dueño/CEO

Segmentos adyacentes (Año 2)

Laboratorios farmacéuticos genéricos (~30-50 empresas)

Marcas DTC cosméticas que tercerizan producción (~100+)

Maquiladores de cuidado personal (~20+)

Mercado total direccionable (TAM)

Año 1: 80-150 cosmética COL

Año 2: +50 farma + 100 DTC = ~280 empresas total

Año 3 (LATAM): México, Perú, Chile = ~600+ empresas

3. Modelo de negocio

Pricing propuesto

| Plan | Mensual COP | Incluye | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| Lab Starter | $290.000 | Inventario + Compras + Calidad + 5 usuarios + 100 OCs/mes | Lab pequeño 1-3 productos |
| Lab Pro | $590.000 | + Marketing + Tesorería + 15 usuarios + 500 OCs/mes + IA básica | Lab mediano 5-15 productos |
| Lab Enterprise | $1.290.000 | + Multi-empresa + Maquila + ilimitado + IA premium + onboarding asistido | Lab grande con varias marcas |

Add-ons opcionales

| Add-on | Mensual COP |
| --- | --- |
| Factura electrónica DIAN integrada | $190.000 |
| Sync Shopify automático | $90.000 |
| IA agentes premium (análisis estratégico semanal) | $290.000 |
| Multi-empresa adicional | $190.000 |

Setup fee (one-time)

Lab Starter: gratis (self-service)

Lab Pro: $1.500.000 COP (onboarding asistido 1 semana)

Lab Enterprise: $3.000.000 COP (onboarding 2 semanas + capacitación)

Pricing internacional (LATAM)

USD: $79 / $159 / $349 mensual (planes equivalentes)

México, Perú, Chile como mercados secundarios año 2

4. Por qué nosotros podemos ganar

Diferenciadores defensivos

Domain expertise real — tú eres médico que opera laboratorio cosmético.

Los KPIs, fórmulas, INVIMA, BPM, FEFO — los entiendes en serio. SAP no.

Velocidad — Yo puedo agregar features en horas/días, no meses.

Cosa que cliente pida y nosotros podemos hacer.

Precio — $290K-$1.29M COP/mes vs SAP $5M-$15M. Accesible.

Implementación rápida — Onboarding en 1-2 semanas vs 3-6 meses

de SAP. Nuestro mercado pyme lo necesita ya.

IA nativa — Claude integrado de origen, no parche.

Validado en producción — funciona para HHA Group, no es vaporware.

Mobile-first — PWA instalable. SAP/Odoo no son mobile-first.

Riesgos a mitigar

Soporte multi-cliente — al sumar 10+ clientes, una incidencia

puede tumbar a varios. Necesitamos staging robusto + monitoring.

Aislamiento de datos — cliente A nunca debe ver datos cliente B.

Tests exhaustivos de aislamiento.

Dependencia de Claude (Anthropic) — si suben precio API, afecta

margen. Mitigación: contrato anual a precio fijo o multi-modelo.

Competencia — Holded, Alegra son nacionales y conocidos. Nuestro

diferenciador es el VERTICAL. Si entran en cosmética, perdemos

moat. Mitigación: ir rápido + contratos anuales.

5. Plan de ejecución

Fase 0 — Hardening (Q3 2026, 2-3 meses)

Multi-tenant arquitectura

Tests de aislamiento exhaustivos

Backup encryption

Rate limiting global

Monitoreo + alertas Sentry

Costo: desarrollo dedicado + Sebastián supervisando

Sin gasto comercial todavía

Fase 1 — Pilotos (Q4 2026, 2 meses)

3-5 clientes piloto (referidos del gremio cosmético colombiano)

Plan Starter gratis 3 meses a cambio de testimonio + feedback

Iteración intensa con su feedback real

Costo: marketing 0, ventas Sebastián

Métrica clave: retention >80% al pasar a paid

Fase 2 — Lanzamiento comercial (Q1 2027)

Landing page profesional

Pricing público

20-30 clientes objetivo año 1

Equipo a contratar:

1 SDR (Sales Development Rep) cuando llegues a 10 clientes — $4M COP/mes

1 Customer Success cuando llegues a 25 — $5M COP/mes

Marketing: $5M COP/mes para LinkedIn ads + ferias INCOSMETICS

Fase 3 — Escalamiento (Q2-Q4 2027)

50-100 clientes

Expansión a farma genéricos + DTC

Considerar levantamiento de capital seed para acelerar

Mes 24: spin-off potencial

6. Proyección financiera 24 meses

| Mes | Clientes | MRR (COP) | ARR (COP) | Costos op (COP) | Resultado mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 5 | $4M | $48M | $4M (yo+Sebastián tiempo) | $0 |
| 12 | 25 | $25M | $300M | $12M (+SDR+CS) | $13M positivo |
| 18 | 50 | $52M | $625M | $20M | $32M positivo |
| 24 | 80 | $90M | $1.080M | $30M | $60M positivo |

EBITDA año 2 estimado: $400-500M COP.

Valoración potencial mes 24

SaaS B2B vertical con $1B ARR + crecimiento 80%/año = múltiplo ARR x4-x6

= $4.000M-$6.000M COP de valoración.

Si decides venderlo o levantar capital, 25-35% equity podría salir por

$1.000M-$2.000M COP.

7. Lo que necesitamos decidir entre los dos

Decisión 1: ¿Vamos o no?

✅ Sí, vamos → empezamos hardening en Q3 2026, primer cliente piloto Q4

⛔ No, sigamos enfocados en HHA Group → archivamos esta línea, reenfoque

🤔 Aún no decidimos → revisamos en 3 meses

Decisión 2: ¿Cómo nos repartimos esta nueva línea?

Sebastián lidera producto + ventas iniciales

Alejandro lidera operación HHA Group + revisión estratégica del SaaS

Posible esquema: 50/50 ambos en el SaaS, o estructura diferente

Decisión 3: ¿Spin-off o dentro de HHA Group?

Dentro de HHA: Año 1, validar PMF (Product-Market Fit). Aprovechamos

recursos compartidos (oficina, contadora, etc.).

Spin-off: Año 2, levantamiento capital, equipo dedicado, equity

separado.

Decisión 4: ¿Cuánto invertimos antes de tener primer revenue?

Mínimo viable: $0 directos (yo desarrollo, Sebastián vende, sin

marketing pago)

Con marketing modesto: $5M COP/mes durante 3 meses pilotaje =

$15M COP total

Con marketing agresivo y SDR temprano: $20M COP/mes desde mes 6 =

$60M COP año 1 antes de break-even

8. Lo que YO (Sebastián) gano y lo que TÚ (Alejandro) ganas

Ganamos los dos

Diversificación de ingresos del holding más allá de Espagiria + ANIMUS

Activo digital escalable que vale más que la suma de las partes

Posicionamiento como innovadores en el sector cosmético

Equity en producto SaaS — históricamente múltiplos x4-x10 vs holding manufacturero

Independencia geográfica — el SaaS puede operar desde cualquier lugar

Lo que tú específicamente ganas

Sin tener que abandonar tu rol en HHA Group operación

Co-propietario de un activo digital que puede valer $4-6 mil millones COP en 24 meses

Voz en decisiones estratégicas + operación HHA Group sigue siendo tu foco

Rol de contrapeso/board del SaaS sin operación día a día

Lo que YO específicamente gano

Aprovechar el sistema que ya construí

Construir un activo escalable

Tener equity más allá de manufactura

Validar mi capacidad de crear producto digital

9. Mi propuesta concreta para conversar

Esta semana o la próxima:

Reunión 1 hora entre nosotros para que me digas tu reacción honesta:

¿lo ves, no lo ves, dudas?

Si te interesa: decidir Decisión 1 + 2 (vamos o no, cómo repartimos)

Si NO te interesa: archivamos limpiamente y seguimos enfocados

en HHA Group operación

Mi ask: que leas este documento, lo pienses 2-3 días, y me digas

si quieres que conversemos. No requiere decisión inmediata.

Mi sesgo declarado: estoy entusiasmado con esta posibilidad. Pero

también sé que HHA Group operación es nuestro core hoy y no quiero

arriesgar eso. Por eso propongo Q3-Q4 2026 (no antes).

10. Apéndice: por qué creo que esto vale la pena (mi tesis personal)

He visto a muchos laboratorios cosméticos en Colombia operar con

herramientas que no les dan visibilidad real:

No saben cuánto les cuesta producir cada lote

Pierden lotes vencidos por no tener alertas

Tienen INVIMA caducados sin saber

No tienen idea de su runway de caja

Marketing es opaco, no saben qué influencer trae revenue

Yo entiendo ese dolor porque LO VIVÍ. Y construí la solución porque

necesitaba operar Espagiria + ANIMUS sin volverme loco.

Si lo que construí me sirve a mí, le sirve a otros 80-150 laboratorios

en mi misma situación. La pregunta no es si tiene mercado — sí lo

tiene. La pregunta es **si nosotros queremos invertir 6 meses + capital

en convertirlo en producto vendible**.

Esa decisión es nuestra y por eso te la traigo a discutir.

Sebastián Vargas Isaza · MD MPH · CEO HHA Group · 2026-04-28