📱 Cortex Labs — Roadmap a App Móvil Nativa

Para: Sebastián

Fecha: Abril 2026

Pregunta: ¿Cómo pasamos de "web responsive" a "app real instalable

en App Store y Play Store con UX móvil de primera"?

TL;DR

Hay 3 caminos. Te recomiendo el #1 (PWA mejorada) AHORA y el #2 (TWA +

Capacitor) en Q4 2026.

| Camino | Tiempo | Costo | UX | Stores | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PWA mejorada (lo que tenemos) | Hoy | $0 | 7/10 | ❌ | ✅ AHORA |
| 2. PWA + TWA Android + Capacitor iOS | 2-4 semanas | $1.2K USD | 9/10 | ✅✅ | ✅ Q4 2026 |
| 3. Reescribir en React Native | 6-9 meses | $30-60K USD | 10/10 | ✅✅ | ❌ NO. Sobre-ingeniería. |

1. Estado actual (lo que ya tenemos)

✅ manifest.json con iconos 192/512/maskable

✅ Service Worker (sw.js) con cache offline

✅ Meta tags apple-mobile-web-app-*

✅ Theme color y status-bar style

✅ Shortcuts en pantalla de inicio (HOY, Compras, Tesorería, Programación)

✅ Display standalone (sin barra de Chrome cuando se instala)

✅ Diseño responsive en módulos clave

Lo que ya pasa hoy:

Sebastián abre Chrome en el celular → va a https://inventarios.onrender.com

Aparece banner "Agregar a pantalla de inicio"

Toca "Agregar"

Se crea ícono Cortex Labs en su home screen

Lo abre y se ve igual que app nativa, sin barra de URL

Funciona offline para las pantallas que ya visitó

Lo que falta para que sea "real":

| Falta | Severidad | Solución |
| --- | --- | --- |
| No está en App Store ni Play Store | Media | TWA (Android) + Capacitor (iOS) |
| Ícono no es de calidad pro | Baja | Diseñar logo Cortex Labs SVG → 1024x1024 |
| Push notifications nativas | Media | Web Push API + servidor |
| Cámara para OCR facturas en celular | Alta | <input capture> ya funciona, mejorar UX |
| Modo offline real (no solo cache) | Media | IndexedDB + sync engine |
| UX táctil refinada (gestos, swipes) | Media | iteración por módulo |
| Splash screen | Baja | Generar 8 tamaños iOS + Android |
| Pantallas que NO son responsive | Alta | auditar 19 módulos |

2. Fase 1 — PWA mejorada (HOY, esta semana)

Objetivo: que la PWA actual se sienta de verdad como una app, sin todavía

ir a las stores.

2.1 Logo Cortex Labs profesional

Diseñar logo SVG vectorial: símbolo de cerebro + tipografía "Cortex Labs"

Generar 8 tamaños: 16, 32, 48, 96, 144, 192, 256, 512, 1024

Variante maskable (zona segura círculo 80%)

Splash screens iOS (8 sizes) + Android (4 sizes)

Costo: $200-400 USD a un diseñador, o lo hago con IA (Midjourney/Figma)

Tiempo: 2-3 días

2.2 Splash screens

iOS necesita 8 splash screens distintos (iPhone SE, X, 12, 14 Pro Max...)

Servir desde <link rel="apple-touch-startup-image"> en cada template

Tool: <https://www.pwabuilder.com/imageGenerator>

2.3 Audit de responsividad

Probar cada módulo en iPhone 12 (390x844) y Galaxy S22 (360x780)

Lista de 19 módulos:

✅ HOY, Compras, Solicitudes, Programación (ya móvil)

⚠️ Planta (tablas anchas, requiere scroll horizontal)

⚠️ Calidad, Técnica, Recepción, Empaque

❌ Gerencia financiera (tablas P&L muy anchas)

❌ Centro de notificaciones (modal grande)

Tarea: por cada módulo no-responsive, refactorizar tablas a "card-list" en mobile

2.4 Push notifications

Web Push API funciona en Android Chrome desde hace años

iOS Safari las soporta desde iOS 16.4 (PWA agregada a home screen)

Implementación:

service worker registra push subscription

Backend Flask guarda subscription en tabla push_subscriptions(user, endpoint, keys)

Cuando hay alerta crítica → backend dispara pywebpush.send() con payload

SW recibe → muestra notificación nativa con self.registration.showNotification()

Esfuerzo: 1 semana

Costo recurrente: $0

2.5 Mejoras UX táctil

Botones mínimo 44x44 px (iOS HIG) — auditar

Modal cerrable con swipe-down (gesto natural mobile)

Pull-to-refresh en listas grandes

Bottom navigation bar para los módulos top-5 (no top nav)

Inputs con inputmode="numeric" / inputmode="email" etc.

2.6 Cámara nativa para OCR

Catalina ya escanea facturas en compras

En mobile: agregar botón "📷 Tomar foto factura"

HTML: <input type="file" accept="image/*" capture="environment">

Esto abre la cámara directa del celular sin pasar por app foto

Backend: el endpoint OCR ya existe, solo conectar

Esfuerzo: 2-3 días

Total Fase 1: ~3 semanas + $400 USD (diseño)

3. Fase 2 — TWA Android + Capacitor iOS (Q4 2026)

Para tener la app realmente en App Store y Play Store.

3.1 ¿Qué es TWA (Trusted Web Activity)?

Tecnología oficial Google para "envolver" una PWA en APK

La app es literalmente Chrome embebido mostrando tu PWA, pero

parece app nativa al usuario

Tamaño APK: ~3 MB (vs 30-100 MB de app nativa)

Pasa la review de Play Store sin problemas (Google lo promueve)

Acceso a Web Push, geolocation, cámara, todo lo de PWA

Tool: Bubblewrap de Google (CLI gratis)

3.2 ¿Qué es Capacitor?

Sucesor de Cordova/PhoneGap, mantenido por Ionic

Hace lo mismo que TWA pero también funciona en iOS

Genera proyecto Xcode + Android Studio que envuelven tu webapp

Permite añadir plugins nativos (Bluetooth, NFC, biometría) si los necesitas

Pasa la review de App Store (con review humano más estricto)

3.3 Estrategia recomendada

Android: TWA via Bubblewrap (más liviano, oficial Google)

iOS: Capacitor (porque TWA no existe en iOS)

3.4 Pasos prácticos

Android (Play Store)

Comprar dominio "cortexlabs.co" (o usar app.cortexlabs.co)

Apuntar dominio a Render (DNS CNAME)

Configurar HTTPS válido (Render lo da automático)

Validar PWA: <https://www.pwabuilder.com/> debe dar score 100

Generar APK con Bubblewrap:

npx @bubblewrap/cli init --manifest=https://app.cortexlabs.co/manifest.json
   npx @bubblewrap/cli build

Crear cuenta Google Play Console: $25 USD una vez

Subir APK + screenshots + descripciones + privacy policy

Review: 2-7 días

Listo en Play Store

Tiempo total: 1 semana

Costo: $25 USD (Google) + dominio (~$15/año) + diseño screenshots

iOS (App Store)

Cuenta Apple Developer: $99 USD/año

Mac con Xcode (o renta Mac mini en cloud por ~$30/mes)

Capacitor:

npm install @capacitor/core @capacitor/ios
   npx cap init "Cortex Labs" co.hhagroup.cortexlabs
   npx cap add ios
   npx cap open ios

En Xcode: configurar bundle id, certificados, sign in

Subir a App Store Connect

Review humano: 1-3 semanas (más estricto que Google)

Posibles rechazos típicos para PWAs envueltas:

"Tu app es solo un wrapper de un sitio web" → mitigar con plugins nativos

(cámara nativa, push notif, biometría, splash) que hagan diferencia.

Solución: agregar plugin @capacitor/camera, @capacitor/push-notifications,

@capacitor/biometric-auth aunque sea solo para esos features.

Tiempo total: 2-3 semanas

Costo: $99 USD/año (Apple) + $30/mes Mac cloud opcional + tiempo dev

Total Fase 2

Tiempo: 3-4 semanas

Costo inicial: $1.2K USD (Apple + Google + diseño)

Costo recurrente: ~$15 USD/mes (Apple Developer + dominio)

4. Fase 3 — Reescribir en React Native (NO HACER)

Por qué la gente cree que necesita esto:

"Las apps web no son tan buenas como las nativas"

Por qué NO necesitamos esto:

Cortex Labs es una app de gestión empresarial, no un juego ni una

experiencia gráfica intensa

PWA + TWA cubre el 95% del UX que necesitamos

Reescribir 27.940 líneas implica 6-9 meses dev fulltime y duplicar mantenimiento

Empresas grandes (Netflix, Twitter Lite, Uber Lite, Pinterest) usan PWA

Los clientes empresariales no se descargan tu app desde la store —

acceden por web link compartido en Slack/email/WhatsApp

Cuando SÍ tendría sentido React Native:

Si Cortex Labs se transforma en producto consumer (poco probable)

Si necesitamos features muy nativos (Bluetooth de balanzas, ARKit, etc.)

Si Apple empieza a discriminar PWAs envueltas en App Store severamente

Conclusión: quedamos en Fase 2. No hacer Fase 3.

5. Lo que necesitas saber sobre publicar en stores

Privacy Policy + Terms

Apple exige ambos URLs en App Store Connect

Google también

Plantillas: <https://www.iubenda.com> (~$30 USD/año)

O escribimos custom con abogado COL ($1-2M COP) — mejor para Habeas Data

Política Habeas Data Colombia

Ley 1581 de 2012 obliga a tener política y registrarla en SIC

Mientras estemos solo en HHA Group no es crítico

Antes de primer cliente externo → hacerlo

Screenshots para stores

Apple: 4 screenshots mínimo (iPhone 6.5", 5.5"), opcional iPad

Google: mínimo 2, máximo 8 screenshots

Tienen que mostrar el producto FUNCIONANDO, no mockups

Recomendación: invertir 1 día capturando screens bonitos en

iPhone 14 Pro y Galaxy S23

Descripción de la app

Apple permite hasta 4000 caracteres

Google 4000 también

Keywords ASO: "ERP cosmético", "BPM laboratorio", "cosméticos Colombia"

6. Cronograma sugerido

Mayo 2026 — Fase 1 PWA mejorada

Semana 1-2: logo profesional + splash screens + auditar responsivos

Semana 3: arreglar 5 módulos no-móviles (Gerencia, Calidad, etc.)

Semana 4: push notifications + cámara OCR mejorada

Hito: Sebastián y Catalina usan Cortex desde celular, sin frustraciones

Octubre-Noviembre 2026 — Fase 2 stores

Semana 1: dominio cortexlabs.co + DNS + HTTPS validar

Semana 2: TWA Android → Bubblewrap → submit Play Store

Semana 3-4: Capacitor iOS → Xcode → submit App Store

Hito: "Cortex Labs by HHA Group" disponible en App Store y Play Store

Diciembre 2026 — Marketing

Anuncio LinkedIn + WhatsApp Business

Brochure PDF actualizado con QR a stores

Pitch a 5 labs cosméticos con "estamos en stores"

7. Decisiones que necesitamos de Sebastián

¿Diseño logo Cortex Labs en mayo? ($300-500 USD)

Opción a) Diseñador freelance Behance/Dribbble

Opción b) Lo hago con IA (Midjourney) y refinas tú

¿Compramos dominio cortexlabs.co? (~$15 USD/año)

¿Cuenta Apple Developer + Google Play en Q4 2026? ($25 + $99/año)

¿Quién hace los screenshots y descripciones?

¿Empezamos Fase 1 esta semana o esperamos?

8. Lo más importante

La pregunta no es "¿app nativa o web?". La pregunta es: **¿qué UX necesita

la persona que va a usarla?**

Para Cortex Labs:

Sebastián (CEO): quiere ver KPIs en celular en consultorio, aprobar OCs

caminando. PWA actual ya cubre esto al 80%.

Catalina (compras): quiere escanear facturas con cámara y registrar

pagos. Necesita cámara nativa (Fase 1).

Cliente futuro (otro lab CEO): quiere "ver cómo va la planta hoy"

en su iPhone. Necesita app en App Store (Fase 2).

No reescribimos en React Native. No tiene sentido para nuestro perfil.

Siguiente paso: decir SÍ a Fase 1 esta semana y empezar por el logo.