🧠 Cortex Labs vs Enterprise (Odoo, SAP, Monday, NetSuite)

Para: Sebastián / Alejandro

Fecha: Abril 2026

Pregunta: ¿Qué nos falta para ser "nivel enterprise" como Odoo / SAP?

TL;DR honesto

Tenemos el 65-70% de un Odoo Community vertical de cosméticos.

Para llegar a paridad enterprise (poder venderle a un Quala, una Belcorp local,

una Recamier) necesitamos cerrar 12 brechas críticas distribuidas en 3 frentes:

| Frente | Estado | Esfuerzo restante |
| --- | --- | --- |
| Funcional (módulos) | Muy fuerte ✅ | 2-3 meses |
| Plataforma (multi-tenant, SSO, audit) | Débil ⚠️ | 4-6 meses |
| Confianza enterprise (certificaciones, SLA) | No existe ❌ | 8-12 meses |

Buena noticia: ya somos mejores que Odoo en varias cosas verticales:

checklist pre-producción con cálculo agregado, integración Shopify→flujo de caja

en tiempo real, IA conversacional para ejecutivos, OCR facturas con regex

colombiano-fiscal, RACI integrado a compromisos.

1. Comparativo honesto por dimensión

Funcionalidad core (módulos operativos)

| Capacidad | Cortex Labs | Odoo Enterprise | SAP S/4HANA | Monday |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inventario multi-bodega | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Lotes y trazabilidad | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Fórmulas (BoM) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Producción / programación | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Checklist pre-producción agregado | ✅ único | ❌ | ❌ | ❌ |
| Compras + RFQ + OC | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Pagos + conciliación bancaria | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| P&L multi-empresa | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Contabilidad (asientos, mayor) | ⚠️ básico | ✅ | ✅ | ❌ |
| Facturación electrónica DIAN | ⚠️ pendiente PSP | ✅ vía addon | ✅ | ❌ |
| RRHH / Nómina | ⚠️ básico | ✅ | ✅ | ❌ |
| CRM | ⚠️ básico | ✅ | ✅ | ✅ |
| Marketing | ⚠️ básico | ✅ | ⚠️ | ⚠️ |
| Calidad BPM (NC, calibraciones) | ✅ | ⚠️ vía módulo | ✅ | ❌ |
| IA conversacional CEO | ✅ único | ❌ | ⚠️ Joule (caro) | ❌ |
| OCR de facturas COL | ✅ único | ⚠️ genérico | ⚠️ genérico | ❌ |
| RACI integrado | ✅ único | ❌ | ❌ | ⚠️ |
| Shopify sync nativo | ✅ | ⚠️ vía addon | ⚠️ vía addon | ❌ |
| Tareas / Compromisos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Documentos / wiki | ⚠️ básico | ✅ | ✅ | ✅ |
| Calendario / reuniones | ⚠️ básico | ✅ | ✅ | ✅ |
| BI / dashboards ad-hoc | ⚠️ fijos | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Gestión de proyectos | ⚠️ básico | ✅ | ⚠️ vía módulo | ✅ |

Veredicto funcional: somos competitivos en operación de planta cosmética.

Tenemos cosas que ellos no tienen. Pero nos faltan 2-3 módulos secundarios

para "completitud" (CRM serio, BI ad-hoc, documental).

Plataforma y arquitectura

| Capacidad | Cortex Labs | Odoo | SAP | Estado nuestro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Multi-tenant real (un código → N empresas) | ❌ | ✅ | ✅ | Brecha #1 |
| SSO Google Workspace / Microsoft 365 | ❌ | ✅ | ✅ | Brecha #2 |
| RBAC granular (rol + permisos por acción) | ⚠️ | ✅ | ✅ | Brecha #3 |
| Audit log inmutable (qué hizo cada usuario) | ⚠️ parcial | ✅ | ✅ | Brecha #4 |
| Soft delete / papelera de reciclaje | ❌ | ✅ | ✅ | Brecha #5 |
| API REST documentada (OpenAPI) | ⚠️ no doc | ✅ | ✅ | Brecha #6 |
| Webhooks salientes (eventos a 3ros) | ❌ | ✅ | ✅ | Brecha #7 |
| Multi-idioma (i18n) | ❌ | ✅ | ✅ | Brecha #8 |
| Multi-moneda real (FX rates) | ❌ | ✅ | ✅ | Brecha #9 |
| Workflow engine (BPMN configurable) | ❌ | ✅ | ✅ | Brecha #10 |
| Marketplace / addons | ❌ | ✅ | ✅ | Nice-to-have |
| Backup + restore documentado | ⚠️ Render | ✅ | ✅ | Brecha #11 |
| Logs centralizados (Datadog/Sentry) | ❌ | ✅ | ✅ | Brecha #12 |

Veredicto plataforma: acá es donde duele. Para venderle a una empresa de

80+ personas necesitan SSO, RBAC granular, audit log, multi-tenant, y backups

documentados. Sin eso es un "no-go" automático.

Confianza enterprise (lo que pide el área de TI del cliente)

| Capacidad | Cortex Labs | Odoo | SAP |
| --- | --- | --- | --- |
| Certificación ISO 27001 | ❌ | ✅ | ✅ |
| Certificación SOC 2 Type II | ❌ | ✅ | ✅ |
| Habeas Data Colombia (Ley 1581) | ⚠️ no doc | ✅ | ✅ |
| Cumplimiento INVIMA documentado | ⚠️ código sí, doc no | ⚠️ | ✅ |
| Acuerdo de procesamiento de datos (DPA) | ❌ | ✅ | ✅ |
| SLA 99.9% uptime contractual | ❌ | ✅ | ✅ |
| Soporte 24/7 (al menos email) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Onboarding profesional (consultor implementador) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Roadmap público + changelog | ❌ | ✅ | ✅ |

Veredicto confianza: para vender a empresa mediana-grande sí necesitas

ISO 27001 + SLA contractual. Esto NO lo solucionas con código. Es proceso,

auditoría externa, y dinero ($25-60K USD/año el ISO 27001 inicial).

2. Las 12 brechas críticas — priorizadas

TIER 1 — INDISPENSABLE para vender a otro lab (3-6 meses)

Brecha #1: Multi-tenant real

Problema: hoy tenemos UNA base de datos con UN cliente (HHA). Si Belcorp

quiere usar Cortex Labs, ¿le levantamos otra instancia? ¿Le creamos otra DB?

Solución:

Opción A (más rápida, "single-DB multi-tenant"): añadir columna tenant_id

a TODAS las tablas + middleware Flask que filtre automáticamente por

tenant_id del usuario logueado. Esfuerzo: 6-8 semanas.

Opción B (más limpia, "DB-per-tenant"): un schema o DB por cliente, con

un dispatcher al login. Esfuerzo: 10-12 semanas.

Recomendación: A para los primeros 5 clientes, B cuando lleguemos a 20+.

Brecha #2: SSO Google Workspace

Problema: hoy autenticamos con usuario+password. Toda empresa COL >50

personas usa Google Workspace o Microsoft 365 y exige "Login con Google".

Solución: integrar Authlib con Google OAuth + email matching contra

tabla usuarios. Esfuerzo: 1-2 semanas.

Brecha #3: RBAC granular

Problema: hoy es "admin sí/no" + roles por módulo. Falta:

Permisos por acción (ej. "puede VER OCs pero NO aprobar")

Permisos por monto (ej. "aprueba OCs hasta $5M, no más")

Permisos por bodega/empresa

Solución: tabla permisos(rol, recurso, accion, condicion) + decoradores

@requires_permission('compras.aprobar', monto_max=5000000).

Esfuerzo: 3-4 semanas.

Brecha #4: Audit log inmutable

Problema: hay log parcial (pago_eventos, bitacora) pero no es

sistemático. Cliente de TI pregunta: "¿quién cambió este precio el martes?"

Solución: trigger SQL que copie a `audit_log(tabla, fila_id, campo,

valor_antes, valor_despues, usuario, ts)` cualquier UPDATE/DELETE.

+ vista /admin/audit-log con filtros.

Esfuerzo: 2-3 semanas.

Brecha #11: Backup + restore documentado

Problema: Render hace backups, pero no tenemos procedimiento DOCUMENTADO

para "si la DB se corrompe, ¿cómo restauramos en <2h?"

Solución: runbook + scripts scripts/backup_full.py y scripts/restore.py

+ test de DR (disaster recovery) trimestral documentado.

Esfuerzo: 1 semana + cultura.

TIER 2 — DIFERENCIAL profesional (4-6 meses)

Brecha #5: Soft delete / papelera

Problema: si Catalina borra una OC por error, no hay forma de recuperarla.

Solución: columna deleted_at en tablas core + UI papelera + restore.

Esfuerzo: 2 semanas.

Brecha #6: API REST documentada (OpenAPI)

Problema: tenemos endpoints pero sin spec. Un cliente que quiere

integrarse con su WMS no sabe qué llamar.

Solución: Flask-RESTX o apispec → genera /api/docs Swagger UI.

Esfuerzo: 2-3 semanas.

Brecha #7: Webhooks salientes

Problema: Cuando se aprueba una OC, Cortex no avisa a sistemas externos.

Solución: tabla webhooks(evento, url, secret) + worker que dispara POST

al ocurrir el evento. Con retry exponencial.

Esfuerzo: 2 semanas.

Brecha #12: Logs centralizados (Sentry)

Problema: si algo falla en producción, miramos logs de Render. No hay

alertas, no hay agrupación de errores.

Solución: Sentry SDK (gratis hasta 5K eventos/mes). Para uptime: BetterStack.

Esfuerzo: 1 semana.

TIER 3 — INTERNACIONALIZACIÓN (cuando vendamos fuera de COL)

Brecha #8: Multi-idioma (i18n)

Problema: todo en español. Para vender a México, Perú, Chile da igual.

Para vender a Brasil, USA, Europa, no.

Solución: Flask-Babel + extraer todos los strings a messages.po →

inglés / portugués. Esfuerzo: 4-6 semanas (mucho texto que extraer).

Brecha #9: Multi-moneda

Problema: todo en COP. Si vendemos a ANIMUS US o un cliente extranjero,

falta tipo de cambio.

Solución: tabla tipo_cambio(moneda, fecha, valor_cop) con job que

trae datos del Banrep. Cada documento puede tener moneda y se reporta en

COP funcional.

Esfuerzo: 3-4 semanas.

Brecha #10: Workflow engine

Problema: hoy los flujos están hardcoded. Cliente quiere "OC > $10M

debe pasar por dos aprobaciones" → cambio de código.

Solución: Camunda Lite o construir mini-engine con tabla workflows +

estados + transiciones.

Esfuerzo: 6-8 semanas. (Postergable.)

3. Lo que NO se resuelve con código

Certificaciones (TIER 0 enterprise — sin esto no entras a corporativos grandes)

ISO 27001

Qué es: estándar internacional de seguridad de información.

Costo año 1: $25K-40K USD (consultor + auditor + remediaciones)

Tiempo: 8-12 meses

Cuándo: cuando tengas 3-5 clientes y empieces a hablar con corporativos

Recomendación: no antes de mid-2026. Es prematuro.

SOC 2 Type II

Más enfocado a SaaS USA/multinacionales

Costo y tiempo similar a ISO 27001

Cuándo: solo si vamos a vender afuera de LATAM

Habeas Data Colombia (Ley 1581 de 2012)

Costo: ~$3-8M COP (abogado + registro SIC)

Tiempo: 1-2 meses

Cuándo: ANTES del primer cliente externo

Acción: redactar Política de Tratamiento de Datos + registrar BD ante SIC

SLA contractual

Qué es: compromiso escrito de "estaremos arriba el 99.9% del tiempo"

Implica: monitoreo activo (BetterStack/Pingdom), créditos por

incumplimiento, alguien de guardia

Costo monitoreo: $25-100 USD/mes

Costo "alguien de guardia": sueldo de junior dev o contrato con freelancer

Cuándo: desde el primer cliente externo

Soporte

Email-only: ya lo damos a Catalina/Luz

Email + WhatsApp Business + Slack Connect: estándar SaaS COL

Telefónico: no, salvo enterprise

Inversión: Zendesk Suite Team ($55 USD/usuario/mes) cuando seamos

3+ vendiendo. Antes, Gmail + plantillas.

4. Roadmap sugerido para "nivel enterprise"

Fase 1 — Q3 2026 (Jul-Sep): Brechas Tier 1

Brechas #2 (SSO Google) — 2 semanas

Brecha #4 (audit log) — 3 semanas

Brecha #11 (backup runbook) — 1 semana

Brecha #3 (RBAC granular) — 4 semanas

Costo: ~10 semanas dev = ~$30M COP si lo haces tú.

Hito: podemos venderle a labs medianos con confianza.

Fase 2 — Q4 2026 (Oct-Dic): Multi-tenant

Brecha #1 (multi-tenant single-DB) — 8 semanas

Brecha #5 (soft delete) — 2 semanas

Brecha #12 (Sentry) — 1 semana

Costo: ~11 semanas dev.

Hito: primer cliente externo en producción.

Fase 3 — Q1 2027 (Ene-Mar): API + integraciones

Brecha #6 (OpenAPI docs) — 3 semanas

Brecha #7 (webhooks) — 2 semanas

Habeas Data registro SIC — 1 mes paralelo

Hito: 3 clientes y partners empiezan a integrar.

Fase 4 — Q2-Q4 2027: Confianza enterprise

Empezar ISO 27001 (8-12 meses)

Multi-idioma + multi-moneda

Workflow engine

Hito: 10+ clientes, ARR $1B+ COP, listos para Latam.

5. ¿Realmente queremos competir con SAP?

No. SAP S/4HANA cuesta $5K-50K USD/usuario/año, vendido a Top 500.

Su barrera no es funcional, es organizacional (ya está en el cliente,

nadie lo saca).

Donde SÍ podemos competir directo:

Odoo Community (gratis) y Odoo Enterprise ($31 USD/usuario/mes)

en el segmento labs cosméticos / farma / nutracéuticos colombianos.

Por qué les ganamos:

Vertical: ellos son ERP genérico, nosotros sabemos de cosméticos

DIAN-nativo: no addon, está integrado al diseño

IA-first: tenemos asistente IA conectado a todos los datos

Implementación rápida: Odoo en un lab toma 6-12 meses con consultor.

Cortex Labs en 4-6 semanas.

Precio Colombia-realista: USD ajustado a poder adquisitivo local

Soporte en español 100%, hora COL

Donde NO debemos competir:

Empresas Top 500 que ya usan SAP/Oracle — perdido por estructura

Empresas con TI fuerte que prefieren Odoo Enterprise self-hosted —

perdido por escala de soporte

Industrias no-cosméticas (alimentos, retail, manufactura no farmacéutica) —

fuera del foco

6. Decisiones que necesitamos de Sebastián

¿Q3 2026 dedicamos a brechas Tier 1? (Sí/No)

¿Validamos primer cliente externo Q4 2026? (Sí/No, ¿quién?)

¿Empezamos Habeas Data SIC en mayo 2026? (Sí/No)

¿Contratamos consultor ISO 27001 en Q3 2027? (Sí/No)

¿Cuándo paramos de "hacer features" y empezamos a "endurecer plataforma"?

7. Resumen ejecutivo

| Pregunta | Respuesta honesta |
| --- | --- |
| ¿Somos Odoo? | 65% de la funcionalidad, mejor en cosméticos, peor en plataforma |
| ¿Somos SAP? | No, ni queremos ser |
| ¿Podemos vender HOY a otro lab COL? | Sí, con riesgo aceptable si el cliente entiende que somos v1.0 |
| ¿Podemos vender HOY a corporativo Top 500? | No |
| ¿Cuánto para "enterprise serio"? | 12-18 meses + $300-500M COP de inversión |
| ¿Vale la pena? | Sí, si llegamos a 20 clientes el margen es 80%+ |

Siguiente paso recomendado: leer ROADMAP_MOVIL_NATIVO.md — para

que la app esté en App Store y Play Store (no solo PWA).