🎨 Roadmap de unificación estética — Cortex Labs

Para: Sebastián

Fecha: Abril 2026

Diagnóstico: Cortex Labs tiene branding pulido en /modulos, /login,

/home y /hub, pero los 18 módulos internos mantienen estilos viejos

inconsistentes (verde teal Espagiria, naranja, azul, etc.) que rompen la

sensación de "producto único".

TL;DR

| Sprint | Alcance | Tiempo | Hecho |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 (HOY) | Hub /modulos con SVG icons + logo único | 30 min | ✅ |
| 0 (HOY) | Helper branding.icon() con 26 iconos line-style | 30 min | ✅ |
| 1 | Top-3 módulos: Planta + Compras + Calidad | 4-6 h | ⏸ |
| 2 | Tier-2: Técnica, Solicitudes, Programación, Recepción | 4-6 h | ⏸ |
| 3 | Tier-3: Marketing, ÁNIMUS, Espagiria, Tesorería, RRHH, Compromisos, Clientes, Maquila | 6-8 h | ⏸ |
| 4 | Wallpaper paleta + tipografía global + dark mode | 4 h | ⏸ |

Total: ~3 días distribuidos. Empuja en cada sprint, no big-bang.

✅ Lo que ya está hecho (Sprint 0)

`/modulos` (hub principal de navegación)

Logo Cortex Labs en header (no duplicado)

16 emojis reemplazados por SVG monocromos violeta (Heroicons line-style)

Saludo personalizado: "Hola Sebastián · Selecciona un módulo..."

Tarjetas más limpias, sin sobrecargas

`/login` `/home` `/hub` (entradas)

Branding violeta consistente

Logo cerebro/red neuronal

Footer con copyright HHA Group

`api/branding.py` (helper reutilizable)

26 iconos SVG inline disponibles via branding.icon('planta', size=32, color='#6d28d9')

Lista: hoy, gerencia, planta, calidad, tecnica, compras, solicitudes,

clientes, marketing, animus, espagiria, tesoreria, rrhh, compromisos,

recepcion, maquila, dashboard, bodega, produccion, programacion,

modulos, volver, logout, config, campana, lupa

Función icon(name, size, color, stroke_width, css_class)

🔨 Sistema de diseño Cortex Labs

Paleta principal

| Token | Hex | Uso |
| --- | --- | --- |
| --cx-primary | #6d28d9 | Brand violeta — botones primarios, headers |
| --cx-primary-light | #a78bfa | Hover, acentos |
| --cx-primary-pale | #f5f3ff | Fondos sutiles |
| --cx-primary-dark | #4c1d95 | Textos sobre fondo claro |
| --cx-bg | #f5f4f0 | Fondo página (warm gray) |
| --cx-card | #ffffff | Tarjetas |
| --cx-text | #1c1917 | Texto principal (stone-900) |
| --cx-text-mute | #78716c | Texto secundario (stone-500) |
| --cx-border | #e7e5e4 | Bordes (stone-200) |
| --cx-success | #15803d | OK / Tesorería |
| --cx-warn | #f59e0b | Atención |
| --cx-danger | #dc2626 | Error / crítico |

Tipografía

Sistema: -apple-system, "Segoe UI", BlinkMacSystemFont, sans-serif

Headings: weight 700-800, letter-spacing -0.3px

Body: weight 400-500, line-height 1.5

Mono: Consolas (códigos MP, lotes, montos)

Iconografía

Library: Heroicons line-style (vía branding.icon())

Tamaño default: 24px en cards, 32px en headers, 16px en botones

Stroke: 1.6 (más fino que default)

Color: currentColor (hereda del padre — mantiene consistencia con texto)

Componentes esperables

| Componente | Spec |
| --- | --- |
| Header de módulo | Bg blanco, padding 18px 28px, logo Cortex 32x32 + nombre módulo + Volver a Módulos + Usuario |
| Card | Border 1px stone-200, radius 12px, padding 16px, hover -2px translate + shadow |
| Botón primario | Bg violeta, white text, padding 10px 20px, radius 8px, weight 600 |
| Botón secundario | Bg transparente, border violeta, text violeta |
| Tab | Border-bottom 2px violeta cuando activa, sin fondo |
| KPI | Bg blanco, padding 16-24px, número grande 24-32px, label uppercase 11px |
| Tabla | Header bg #f5f3ff color violeta, rows alterna #fafaf9, border stone-200 |
| Modal | Bg blanco, border-radius 14px, max-width 600-900px, shadow grande, backdrop blur |

📋 Sprint 1 — Top 3 módulos (4-6 horas)

Los más visitados. Toca los archivos:

1. `/inventarios` (Planta) → `api/templates_py/dashboard_html.py`

Cambios:

Header verde teal viejo → header blanco con logo Cortex Labs + título "Planta" + botón "← Módulos"

Subtítulo: "Espagiria Laboratorios · Control de materias primas"

Tabs (Dashboard, Bodega MP, Bodega MEE, Producción, Calidad, Programación):

Reemplazar emojis por branding.icon('dashboard'), icon('bodega'), etc.

Color activo: violeta #6d28d9 (no verde)

KPI cards verde teal → blanco con border violeta

Botón "Actualizar" naranja → violeta primario

2. `/compras` → `api/templates_py/compras_html.py`

Cambios:

Header → consistente con Planta

Wizard de OC (multistep) → botones violeta

Lista de OCs → tabla con estilo Cortex

Estados (Borrador/Pendiente/Pagada) → chips de color con la paleta nueva

Botón "Nueva OC" → primario violeta

3. `/calidad` → `api/templates_py/calidad_html.py`

Cambios:

Header consistente

Cards de NCs → estilo Cortex

Cuarentena/Aprobado → chips colores nueva paleta

Aporte global del Sprint 1: crear macro _render_module_header(modulo, subtitulo, icono)

en api/branding.py para que los próximos módulos sean copy-paste.

📋 Sprint 2 — Tier 2 módulos (4-6 horas)

| Módulo | Archivo |
| --- | --- |
| Dirección Técnica | tecnica_html.py |
| Solicitudes | solicitudes_html.py |
| Programación | parte de dashboard_html.py |
| Recepción | recepcion_html.py |

Misma estrategia que Sprint 1, copiando el macro de header.

📋 Sprint 3 — Tier 3 módulos (6-8 horas)

| Módulo | Archivo |
| --- | --- |
| Marketing | marketing_html.py |
| ÁNIMUS Lab | animus_html.py |
| Espagiria | (panel asistente) |
| Tesorería | tesoreria_html.py (recién hecho, ya casi consistente) |
| RRHH | rrhh_html.py |
| Compromisos | compromisos_html.py |
| Clientes | clientes_html.py |
| Maquila | salida_html.py (oculto del hub pero código vive) |

📋 Sprint 4 — Refinamiento global (4 horas)

Tipografía: importar Inter o Plus Jakarta Sans (Google Fonts) para más sofisticación

Dark mode: toggle en header → CSS variables permite cambio instantáneo

Animaciones: transitions suaves al cambiar de tab/sección

Empty states: ilustraciones simples para "sin datos"

Loading skeletons: en lugar de spinners

⚠️ Decisiones que necesito de Sebastián

¿Cuándo arrancamos Sprint 1? ¿Esta semana o cuando termine Brecha #11 (backup)?

¿Mantenemos el verde de Tesorería? (es código de color para "dinero/OK").

Sugerencia: sí, pero el verde Cortex (#15803d) en lugar del Espagiria viejo.

¿Logo HHA Group lo dejamos en algún lado? Ya no aparece — propongo dejarlo solo

en el footer y en /home como "by HHA Group" como hoy.

¿Dark mode? Se ve premium pero es 4 horas extra. ¿Vale ahora o después de SaaS launch?

¿Tipografía custom? Inter / Plus Jakarta cuestan 0 (Google Fonts) pero

agregan ~30KB primer load. Recomiendo sí.

🎯 Después del Roadmap Estético

Cuando los 18 módulos tengan branding Cortex Labs unificado, la app se siente

1 producto y no "19 módulos pegados". Eso es lo que distingue un Odoo

clónico de un SaaS premium vendible.

Estimación combinada: ~22 horas dev distribuidas en 4 semanas (5-6 h/sem).

Mi recomendación: **Sprint 1 esta semana mientras el deploy del backup runbook

(Brecha #11) corre en paralelo.**